Projectplan

Flix-Media

|  |  |
| --- | --- |
| Versienummer: | 2.0 |
| Auteur(s): | Dylan van der Horst |
| Datum: | 2022-06-16 |

# Versiebeheer

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Versie | Wie | Wijzigingen |
| 2022-05-22 | 1.0 | Jesper Gommans |  |
| 2022-06-16 | 2.0 | Dylan van der Horst | Naar aanleiding van de comments het bestand verbeterd |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Inhoudsopgave

[Versiebeheer 2](#_Toc29287571)

[Inleiding 4](#_Toc29287572)

[Over dit document 4](#_Toc29287573)

[Over het project en de opdrachtgever 4](#_Toc29287574)

[Projectdoelstelling 4](#_Toc29287575)

[Betrokkenen 4](#_Toc29287576)

[Benodigdheden 4](#_Toc29287577)

[Takenlijst 4](#_Toc29287578)

[Projectgrenzen 4](#_Toc29287579)

[Planning 4](#_Toc29287580)

[Akkoord opdrachtgever 5](#_Toc29287581)

# Inleiding

## Over dit document

In dit document worden de uit te voeren werkzaamheden, projectdoelstellingen, besprekingen en opleveringen vastgelegd. Het een en ander wordt in een logische chronologisch volgorde in een strokenplanning opgenomen.

## Over het project en de opdrachtgever

Het project is een platform waar nieuws over games, muziek en films verspreid word, je kan op elk artikel een reactie achterlaten en een rating geven in 5 sterren van het artikel, je kan met elkaar chatten en je mening delen over het actuele nieuws. Ons contactpersoon is Benjamin Porobic. Het bedrijf waarvoor dit project wordt uitgevoerd is ROC ter AA, dat is een school in Helmond, dat ligt aan de Keizerin Marialaan. Je hebt daar verschillende opleidingen, zoals ICT waarvoor wij dit project maken. Ons project is een media nieuws website met de nieuwste nieuwtjes over films, muziek en games. Verder kan je hier prive chatten of chatten in een openbare chat met anderen en recenties kan achterlaten.

# Projectdoelstelling

Wij willen nieuws verspreiden over nieuwe en relevante games, muziek en films. We willen ook de meningen van andere gebruikers kunnen inzien om te weten wat hun van de artikels vinden doormiddel van reviews met sterren en een reactie.

# Betrokkenen

Project Leider:

* Thijs Klerkx [86107@roc-teraa.nl](mailto:86107@roc-teraa.nl)

Project Ontwerper:

* Dylan van der Horst [87335@roc-teraa.nl](mailto:87335@roc-teraa.nl)

Programmeurs:

* Jesper Gommans [85049@roc-teraa.nl](mailto:85049@roc-teraa.nl)
* Kevin Rommens [87621@roc-teraa.nl](mailto:87621@roc-teraa.nl)

# Benodigdheden

Software:

Visual Studio Code 2019

MYSQL 127.0.0.1

XAMPP Control Panel v3.3.0

Hardware:

Laptop (ieders 1)

# Takenlijst

Dingen te doen voor dit project:

* Een plan van aanpak maken en deze uitwerken op trello
* Een ontwerp maken doormiddel van wireframes
* Het ontwerp uitwerken in Visual Studio Code en mysql
* Het testen van het product door de makers en het zo kunnen verbeteren
* Aan anderen vragen wat er beter kan of kan worden toegevoegd
* Het laten testen van het product door andere gebruikers
* Het coderen van de pagina’s
* Het uitzoeken van bepaalde onderdelen zoals een chat en inlog systeem
* Het leren/begrijpen van javascript

# Projectgrenzen

Er word geen Account page aangemaakt waarin je je eigen nieuws en posts kan maken het enige wat je met je account kan doen is dat je je gegevens kan aanpassen en dat je ermee kan chatten en je reviews achter kan laten op een artikel.

# Planning

\*Bekijk de strokenplanning\*

# Akkoord opdrachtgever

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Datum |  |
| Handtekening |  |